Acta de Inicio de Proyecto de Desarrollo de Software

QuieroYa! — Sistema de Gestión para Entrega de Productos a Domicilio

Wilder Soler

Facultad de Ingeniería, Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de Software

Germán Ortiz

14 de agosto de 2026

# 1. Información General

Nombre del Proyecto: QuieroYa!

Nombre Técnico: Sistema de Gestión para Entrega de Productos a Domicilio

Código del Proyecto: QY-2026-01

Cliente / Sponsor: Germán Ortiz (evaluador académico, Universidad de Cundinamarca)

Líder de Proyecto / PM: Wilder Soler

Fecha de Inicio Oficial: 14 de agosto de 2026

Fecha Estimada de Finalización: 8 de noviembre de 2026

# 2. Descripción y Objetivos

Descripción del Proyecto:

QuieroYa! es una plataforma de administración de entrega de pedidos a domicilio de tipo marketplace, que permite a un cliente solicitar productos de diferentes negocios suscritos a una misma base de datos, sin limitarse a un solo tipo de comercio (alimentos, farmacias, tecnología, entre otros). El sistema soporta pedidos compuestos por productos de varias tiendas dentro de una sola transacción, los cuales se distribuyen internamente en subpedidos independientes por negocio para su preparación. La plataforma articula cuatro roles principales: administrador, negocios, clientes y repartidores, y busca resolver la necesidad de contar con un canal digital único que centralice la oferta de múltiples comercios locales y su proceso de entrega.

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar, probar e implementar un sistema de software de alta calidad para la administración de pedidos y entregas a domicilio multi-negocio, que cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales acordados dentro del periodo académico establecido.

Objetivos Específicos:

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema para cada uno de los cuatro actores identificados (administrador, negocio, cliente, repartidor).

- Desarrollar de forma incremental los módulos técnicos definidos en el alcance, siguiendo la metodología Scrum.

- Garantizar la seguridad de la información de usuarios, negocios y transacciones, así como el correcto rendimiento de la plataforma ante múltiples solicitudes concurrentes.

- Cumplir con el cronograma de sprints establecido dentro del periodo académico asignado.

# 3. Alcance Inicial y Entregables

El proyecto contempla la construcción de los siguientes bloques funcionales iniciales:

| Módulo / Componente | Descripción de la Funcionalidad |
| --- | --- |
| Módulo de Autenticación y Roles | Registro e inicio de sesión para clientes, negocios y repartidores; gestión de roles y permisos; aprobación de negocios y repartidores por parte del administrador; recuperación de credenciales. |
| Core del Sistema (Gestión de Pedidos) | Catálogo de productos por negocio, carrito de compras multi-tienda, generación de subpedidos por negocio, asignación automática de repartidor y seguimiento del estado del pedido en tiempo real. |
| Módulo de Reportes / Dashboard | Generación de gráficas de ventas, pedidos y desempeño de repartidores; exportación de datos en formatos PDF o Excel para administrador y negocios. |
| Integraciones Externas (APIs) | Conexión con pasarelas de pago, servicios de geolocalización para asignación y seguimiento de repartidores, y notificaciones (correo o mensajería instantánea). |

# 4. Metodología de Trabajo

Marco de Trabajo: Scrum, con iteraciones (Sprints) de 1 semana de duración.

Herramientas de Gestión: GitHub, Jira y Trello, con posibilidad de incorporar herramientas adicionales conforme avance el proyecto.

Canales de Comunicación: Microsoft Teams, correo institucional y WhatsApp.

# 5. Equipo del Proyecto y Roles

Este es un proyecto académico individual. Wilder Soler asume la totalidad de los roles del equipo Scrum durante el desarrollo del proyecto:

| Rol en el Proyecto | Nombre del Integrante | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Wilder Soler | wasoler@ucundinamarca.edu.co |
| Scrum Master / PM | Wilder Soler | wasoler@ucundinamarca.edu.co |
| Líder Técnico / Arquitecto | Wilder Soler | wasoler@ucundinamarca.edu.co |
| Equipo de Desarrollo | Wilder Soler | wasoler@ucundinamarca.edu.co |
| QA Engineer (Pruebas) | Wilder Soler | wasoler@ucundinamarca.edu.co |

# 6. Compromisos y Conformidad

Al firmar este documento, se acepta formalmente el inicio de las actividades descritas, se validan los roles asignados y el alcance preliminar, y se establece el compromiso de utilizar los canales de comunicación pactados para el desarrollo del proyecto QuieroYa!

_____________________________________

Wilder Soler - Líder de Proyecto

_____________________________________

Germán Ortiz - Evaluador